多模态数据集质量扫描系统初期成果整理报告

PPT制作版：已完成成果、展示逻辑与下一步计划

| 项目名称 | 多模态数据集质量扫描系统 |
| --- | --- |
| 汇报阶段 | 初期检查/阶段成果汇报 |
| 整理日期 | 2026年5月10日 |
| 材料用途 | 直接拆分为 PPT 页面、口头汇报稿和检查表内容 |

# 一、汇报主线

建议初期汇报采用“问题背景 → 系统目标 → 已完成平台骨架 → 四引擎算法路线 → 演示流程 → 下一步计划”的结构。当前最稳妥的表达是：系统平台与演示链路已经搭建完成，算法侧已完成调研和接口设计，下一阶段重点是真实算法服务接入。

# 二、已完成成果

| 成果模块 | 已完成内容 | 汇报时可强调的价值 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务骨架 | 使用 Go + Gin 搭建服务入口、路由分组、配置加载、依赖注入和模块化目录结构。 | 项目已从想法推进到可运行系统骨架，具备继续扩展算法的工程基础。 |
| 数据集管理 | 完成数据集创建、列表、详情、删除接口，并在前端提供登记入口。 | 为后续扫描任务提供统一数据对象，避免算法服务各自管理输入。 |
| 四类扫描引擎 | 定义分布偏差、脏数据、对抗脆弱性、物理保真度四类引擎的元信息、支持模态、算法列表和输出字段。 | 质量维度清晰，覆盖基础质量、分布、鲁棒性和物理一致性。 |
| 统一扫描任务 | 实现 `/api/v1/scan/start`、任务状态、任务结果查询，支持选择全部或部分引擎。 | 形成统一调度入口，便于后续把多个算法结果汇总到一份报告。 |
| 质量报告接口 | 实现报告查询入口，返回问题统计、图表占位、样本问题列表和建议字段。 | PPT 中可以展示报告结构，说明后续算法接入后前端无需重构。 |
| 前端演示页面 | 完成单页 Web 界面，包含数据集、扫描引擎、扫描任务、质量报告四个区域。 | 可现场演示完整交互流程，让初期成果更直观。 |
| 算法服务预留 | 在 `internal/infra/httpclient/algo_client.go` 中预留 Python 算法服务 HTTP Client，并在配置中保留 `algo_api`。 | 后端与算法解耦，后续可以由 Python 独立实现算法再接入。 |

# 三、PPT页面建议

| 页码 | 页面标题 | 核心内容 | 可放视觉元素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景：多模态数据集质量不可忽视 | 数据集质量会影响模型效果、鲁棒性和可信度，传统检查多停留在缺失/重复，难以覆盖多模态质量风险。 | 问题示例四宫格：分布偏斜、错标、扰动敏感、物理异常。 |
| 2 | 项目目标：构建统一质量扫描系统 | 面向表格、文本、时序、图像等数据，统一登记、扫描、汇总和报告展示。 | 系统目标示意图。 |
| 3 | 总体架构 | 前端页面、Go 后端、内存 DAO/任务模型、Python 算法服务预留、质量报告输出。 | 架构图：Web → API → Scan Service → Engine/Python → Report。 |
| 4 | 四大扫描引擎 | 分布偏差、脏数据、对抗脆弱性、物理保真度，每个引擎对应质量维度和输出结果。 | 四象限引擎卡片。 |
| 5 | 当前系统功能 | 数据集管理、引擎选择、启动扫描、任务查询、报告查看。 | 前端页面截图或功能流程图。 |
| 6 | 后端接口与数据结构 | 展示核心 API 和 Result/EngineResult/Report 结构，突出已完成可扩展接口。 | 接口表格或 JSON 片段。 |
| 7 | 算法论文调研结论 | 论文支撑四类算法路线：DataComp/CLIPScore、Cleanlab、FGSM/PGD、PhyBench 等。 | 论文到引擎映射表。 |
| 8 | 下一阶段算法接入路线 | 先接规则/统计算法，再接标签错误和图文一致性，最后接对抗与物理一致性深度检测。 | 三阶段路线图。 |
| 9 | 预期成果 | 形成可运行平台、算法服务、质量报告、演示数据集和阶段论文/报告材料。 | 成果清单。 |
| 10 | 风险与解决方案 | 算法依赖模型与数据，优先用可解释规则稳定演示；统一输出结构降低集成风险。 | 风险-对策表。 |

# 四、可直接放入 PPT 的文字

## 项目简介

本项目面向多模态数据集在分布偏差、脏数据、对抗脆弱性与物理一致性等方面的质量问题，构建统一扫描平台，实现数据集登记、四引擎调度、结果汇总与报告展示，为后续算法接入和质量治理提供工具支撑。

## 阶段成果一句话

目前已完成多模态数据集质量扫描系统的后端骨架、四类扫描引擎定义、统一扫描任务接口、质量报告结构和前端演示页面，并完成了算法论文调研与 Python 算法服务接入方案设计。

## 演示讲解顺序

打开系统首页，展示数据集登记、引擎选择、任务启动和报告区域。

创建示例数据集，说明平台以统一数据对象组织扫描任务。

展示四类扫描引擎，解释每个引擎覆盖的质量风险。

启动多引擎扫描，展示后端返回的结构化任务结果与报告字段。

说明当前结果为占位结构，下一阶段会由 Python 算法服务返回真实检测结果。

# 五、下一步计划

| 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 2026.5-2026.6 | 完善文献调研，确定第一批可演示算法；补充测试数据集和接口联调脚本。 | 算法清单、示例数据、联调说明。 |
| 2026.6-2026.8 | 接入基础规则检测、分布统计、标签错误检测和图像基础质量检测。 | Python 算法服务、真实扫描结果。 |
| 2026.9-2026.11 | 完善图文一致性、对抗脆弱性和物理一致性检测；优化报告图表。 | 多引擎报告、前端可视化。 |
| 2026.12-2027.2 | 进行系统测试、性能优化和典型数据集案例分析。 | 测试报告、案例报告。 |
| 2027.3-2027.4 | 整理结题材料、演示视频和最终成果文档。 | 结题报告、PPT、演示材料。 |