## Slide 1
多模态数据集质量扫描系统
创新创业训练项目 · 初期成果汇报
组长：徐天一
组员：张月晴 马雨萌
指导老师：周宇
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
目录/Contents
01
02
03
04
05
项目背景与意义
系统目标与总体架构
四类质量扫描引擎与算法路线
已完成成果与系统演示
计划与预期成果（含风险对策）

## Slide 3
01
项目背景与意义
多模态数据质量问题已成为模型效果于安全瓶颈，需要系统化扫描平台。

## Slide 4
多模态数据成为 AI 核心基石，质量直接影响性能/鲁棒性/可信度。
传统质检仅覆盖缺失/重复，无法应对多模态风险。
分布偏差：类别分布不均、概念覆盖不足。
脏数据/标签错误：错标、格式异常、模糊/过曝等。
对抗脆弱性：微小扰动导致模型失效。
物理保真度：违反物理/业务逻辑。
意义：建立统一质量扫描体系，支撑高标准数据治理。

## Slide 5
02
系统目标与总体架构
点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项内容点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项

## Slide 6
系统目标
构建统一平台：登记、扫描、汇总、报告一体化。
覆盖模态：表格/文本/时序/图像。
四引擎检测：分布偏差/脏数据/对抗脆弱性/物理保真度。
统一调度与可视化报告输出。
预留Python算法服务接入能力。
输出可解释化（指标+样本+建议）。

## Slide 7
前端Web UI：
系统总体架构
数据集管理、引擎选择、任务启动、报告查看
后端 Go+Gin：
API接口、任务调度、结果汇总；内存DAO/任务模型
Python 算法服务：
四引擎独立微服务，HTTP接口对接。
数据流：
前端→后端→算法并行→汇总→前端可视化。

## Slide 8
03
关键技术与四引擎算法路线
点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项内容点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项

## Slide 9
四引擎概览
。
。
分布偏差：
频次统计/KL·JS/PSI/MMD，输出分布图与偏差样本
脏数据：
规则校验/重复/置信学习，输出异常和错标样本
物理保真度：
规则/时序/常识约束，输出违规样本与说明
对抗脆弱性：
FGSM/PGD，输出稳定性与风险等级

## Slide 10
算法路线（按引擎）：
分布偏差：频次统计、KL/JS、PSI、MMD、概念覆盖、分布图。
脏数据：Schema 校验、规则约束、重复检测、置信学习、图像基础质检。
对抗脆弱性：FGSM/PGD 探针、扰动前后置信度差、稳定性得分。
物理保真度：规则库、时间顺序、单位范围、视觉常识/VLM 辅助。

## Slide 11
04
已完成成果与系统演示
点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项内容点击输入本栏的具体文字简明扼要的说明分项

## Slide 12
已完成成果：
Go+Gin 后端骨架（入口、路由、配置、依赖注入）。
数据集管理 CRUD 与前端登记入口。
四类引擎元信息与输出字段定义。
统一扫描任务接口与状态/结果查询。
质量报告结构与查询接口（占位结构已定）。
前端单页演示页面。
Python 算法服务 HTTP Client 预留

## Slide 13
系统演示

## Slide 14
05
预期成果与计划（含风险对策）

## Slide 15
可运行平台、算法服务集、质量报告、演示数据集、阶段论文/报告
预期成果
风险对策
算法依赖重 - > 先用规则/统计稳定演示；
多模态输入不统一 - > 统一数据结构与报告模板
结果不可解释 - > 输出问题样本+指标+整改建议
耦合风险 - > Go 调度 + Python 服务解耦

## Slide 16
后续计划时间线：
2026.5–6：完善调研+示例数据+联调脚本
2026.6–8：规则/分布统计/标签错误/基础图像质量接入
2026.9–11：图文一致性/对抗/物理一致性完善与可视化
2026.12–2027.4：系统测试+案例分析+结题材料

## Slide 17
谢谢观看
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com